☺總是服務到各處~~~總務處☺

壹、總務處的人員編制

總務主任 莊裕峰   joyful@tp.edu.tw  26323477*41

事務組長 謝家宜   26323477*45

出納組長 花瑤錦   26323477*44

文書組長 賴思樺   26323477*42

約雇幹事 謝禮鴻   26323477*47

技工工友 洪美愛  邵玉梅  曾月嬌  羅建華

貳、工作目標

一、積極辦理整修工程，改善校園環境設施。

二、積極辦理總務行政，掌握時效支援教學。

三、切實有效執行預算，加強校產維護管理。

四、落實全面安檢制度，確保師生設施安全。

五、落實門禁管理檢查，維護師生在校安全。

六、加強校園美化綠化，營造優質校園環境。

七、加強工友管理訓練，有效運用人力資源。

八、加強各項防護組訓，緊急應變減少災害。

九、強化社區溝通連繫，建立良善公共關係。

參、工作原則

一、目標為先，依法行政。

二、工友管理，人盡其才。

三、校舍規劃，地盡其利。

四、財物管理，物盡其用。

五、文書管理，時盡其效。

六、績效評核，事盡其功。

七、支援教學，服務第一。

八、善用資源，後勤整合。

九、分工合作，發揮效能。

肆、學校營繕工程

一、105年暑期工程

（一）游泳池整修工程：經費580萬4,086元整。

本案針對游泳池內部未更新之男廁與無障礙廁所進行全面升級更

新。另外為維持本校泳池熱泵功率與溫度，同步進行增加機組工

程。此外針對泳池往下樓梯間容易積水問題進行伸縮縫改造及排

水管線延伸設置等工項，使明湖的游泳教學硬體能更加完善，提

供更好的教學與發展。本案已於1/12日完成設計監造招標，預計

3月初進行工程招標，六月底準時施工。

（二）科學樓遮陽板工程：經費120萬元整。

此案為因應科學樓日曬嚴重申請之工程。未來將有效改善科學樓

陽光及雨水潑灑等情況。後續亦將視相關工程經費申請其它樓層

之改善。目前亦已進入討論階段，亦將於3月進行工程招標，六

月底準時施工。

（三）雨水回收系統工程

本系統為明湖永續校園計畫第一階段基礎建設之一。主要在生態

池(千禧園)端架設雨水回收系統，預計與未來校園小田園、魚菜

共生等生態多樣性進行結合。

二、預估統籌款申請修繕工程部份：

◎活化教室設施改善工程

本工程為103年度空間調整活化工程後續作業。位於科學樓與勤學樓

交界處原罅漏不堪使用之廁所，經本工程敲除地板、整修與定位後，

誕生四間可供明湖國小彈性運用之教室。在有限空間下爭取到這四間

教室實屬不易。唯目前僅完成主體工程，後續含桌椅、資訊設施、空

調風扇、現有教室應用搬遷等需要進行。故於104年度12月進行統籌

款申請，期待能有好結果。

◎運動場館設施改善工程

此案為因應本校體育發展之各項設施申請之工程。未1.活動中心四樓排球練習場照明不足且有反光情況需增添LED燈等照明設施改善。

2.活動中心游泳池位地下一樓，容易因伸縮縫設計不良問題造成積水情況，亟需修改。

3.桌球教室地板浮裂常造成學生練習時跌倒等情況，急需重新鋪上專用練習地毯以維練習環境之必要。

本案於於104年度12月進行統籌款申請，期待能有好結果。

三、一般性修修繕工程

◎消防設備改善工程。

◎遊戲設施維護。

◎按時保養學校電梯、飲水機、衛浴、給水、照明等設備。

◎全校消毒與除草作業。

◎8月3日完成水塔清洗後，因應蘇迪勒颱風於9/12下午再進行一次。

◎暑假完成放假前調查各班須修繕之水電、木工及其他修繕。

伍、學校經常性業務

一、一般性修修繕工程

◎消防設備改善工程。

◎班級櫥櫃、木工修繕。

◎遊戲設施維護。

◎電梯、飲水機、給水等設備修繕保養。

◎水電修繕。

◎廁所修繕。

二、其他開學前準備工作

◎105年度機械保全由英華保全股份有限公司提供服務。

◎105年度人力保全由力山保全股份有限公司提供服務（謝謝家長會護

童基金提供經費，協助維護學生安全）。

◎轉出轉入生班級課桌椅調整。

◎校園除草及花木修剪作業。

◎全校水塔清洗。

◎全校滅鼠。

三、支援各處室相關活動：如開學日、學校日、母親節活動、體育表演會、

畢業典禮佈置、社區活動、家長會各項會議等。

四、制定各項辦法：如節約能源、事務工作、警衛工作、工友守則等辦法，

栽種各樓層教室前花台，學期中不定期澆花，暑假交由事務人員分層協

助，植物都還存活著，開學會後會交還各班維護，也請老師協助指導學

生進行澆水、除草等工作。畢竟總務處人力有限，您的隨手相梃讓總務

處有更多的時間空間替大家服務。

五、積極爭取經費改善學校相關設備。

陸、家長上課期間進入校園管理及服務說明

一、訪客欲拜訪本校師生時，於上課時間一律在警衛室等候，俟下課時間

由校警通知被拜訪人至警衛室見面。若有緊急事件，由校警連絡老師

後轉知被拜訪人至警衛室見面。

二、一般訪客拜訪行政人員時，校警必須先以電話連絡確定被拜訪人確實

有約時，才可於換證後放行。

三、校警除有配戴識別證（職員證、志工證等）人員可放行外，其餘訪客

一律登記換證後穿戴本校訪客背心，才可進入警衛室。

四、未佩帶本校識別證或未換證、未穿著本校訪客背心者一律不得進入校園。

臺北市國民小學家長上課期間進入校園管理及服務流程

家長進入校園

一般模式

特殊模式

（二）

對於校園內教學及安全上有干擾之事實者

干擾情形累計2次以上，經校內相關會議通過，進入校園須由校警（保全）或校內相關人員協處

經由校內相關會議通過，進入校園須在警衛室等待相關人員協處，並報局備查

依各校校園進出管理辦法至警衛室換證後始進入校園

親師溝通或接洽事務

（需於非上課時間進行）

校警（保全）追蹤管理

離校

有實際危害校園安全，並造成親、師、生心理、生理傷害者

啟動校園危機處理機制，通知轄區警察機關協助，學校得暫時禁止該員進入校園

加強校園安全控管及校警（保全）追蹤管理

請轄區警察機關依相關法規管制該員禁止進入校園，並處理後續事宜

視個案狀況邀集警察單位、社政單位、衛政單位及專家學者開會研議協處機制。

1.警察單位：於上、放學時間加強校園四周安全巡視，進行蒐證、驅離。

2.社政單位：依法處遇。

3.衛政單位：協助就醫。

經溝通無效時

經溝通無效時

（三）

(一)

否

是

家長因親師溝通、參與活動、志工服務、臨時需求或經學校通知等原因需進入校園者

對於校園內教學及安全上有干擾之虞者

無效

有效

進行校安通報